ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 год

I. Конкретные результаты реализации муниципальной

Программы, достигнутые за период 3 квартал 2022 год.

В целях обеспечения сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского  муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, реализовалась муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа).

В 3 квартале 2022 г. был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

С директором опытной станции «Красавская» - филиал ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» был заключен договор на выполнение работ по летнему содержанию дорог в границах населенных пунктов; Приобретена краска дорожная разметочная;

- Заключен договор с ИП. «Виноградовым А.В.» на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Центральная в п. Краснознаменский;

- заключены контракты с ИП. «Виноградовым А.В.»:

на строительство автодороги по ул. Совхозная п. Южный на сумму 882,308 тыс. руб.;

на строительство автодороги от дома №6 ул. Центральная до дома №2 ул. Садовая – 1887,499 тыс. руб. и выполнены работы в полном объеме. Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах муниципального образования. Финансирование составило 5768,846 тыс.руб.

На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования в 2022 г. были направлены денежные средства в размере 7509,00 тыс. руб.:

- 3960,00 тыс. руб. - дорожный фонд,

- 3549,00 тыс. руб. - областной бюджет

На составление проектно-сметного расчета ремонта автомобильных дорог направлены денежные средства в размере 00,00 тыс. руб.;

На ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием с фрезерованием и заливкой битумом – 564,59 тыс. руб.;

На приобретение дорожных знаков – 0,00 тыс. руб.;

На содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования

(грейдированные дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков. Проведение работ по покосу травы, борьба с сорняками вдоль дорог, проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки по улицам муниципального образования, уборка и содержание остановок) направлены денежные средства в размере 1950,56 тыс. руб.;

На ремонт автомобильных дорог – 1174,21 тыс. руб.;

На приобретение щебня – 270,640 тыс. руб.

На ремонт автодороги от дома №6 «Б» по ул. Центральная до дома №2 по ул. Садовая п. Краснознаменский – 1887,500 тыс. руб.;

На ремонт автодороги по ул. Совхозная п. Южный – 882,309 тыс. руб.

На ремонт автодороги по ул. Рабочая п. Краснознаменский – 661,500 тыс. руб.;

- на ремонт автодороги по ул. Совхозная от дома №14 до дома №18 – 117,691 тыс. руб.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы,  достигнутые за период 3 квартал 2022 г.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

В 3 квартале 2022 г. в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог, на ремонт автодорог п. Краснознаменский, п. Южный.

В ходе реализации мероприятий Программы сотрудники администрации поселения старались учитывать интересы всех категорий граждан, стремились создать комфортные условия для населения.

В 4 квартале 2022 г. в рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий, направленные на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 3 квартал 2022 г.

На реализацию мероприятий Программы на период 2022 года было предусмотрено 7509,0 тыс. руб., (дорожный фонд), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3549,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 3960,0 тыс. рублей (дорожный фонд);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы за 3 квартал 2022 г. – 5768,846 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0   тыс. рублей;

областного бюджета – 3218,250 тыс. рублей;

местного бюджета –2550,596 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 76,83%.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1740,154 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 330,750 тыс. руб., местный бюджет –  1409,404 тыс. руб. (дорожный фонд), внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.

IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 3 квартал 2022 г.

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений показателей:

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования;

- содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования для обеспечения их сохранности;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- разработка проектно-сметной документации.

По итогам 3 квартала 2022 года запланированные значения показателей не достигнуты.

Сведения значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 3 квартал 2022 г. представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

V. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы за период 3 квартал 2022 год

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 3 квартал 2022 г.

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

- усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

- общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- кассовое исполнение за счет средств бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

- бюджетные ассигнования бюджета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2022 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 3 квартал 2022 г. |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 | баллы |  | 3 квартал 2022 |  | 10 |  | 8 |  |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

Наименование муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

отчетный период 3 квартал 2022 г.

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог нозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прог нозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» за период 3 квартал 2022 г: |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2022 | 3 кв. 2022 | 7509,0 | 5768,846 | 3549,0 | 3218,250 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 | 2550,596 | 0,0 | 0,0 |

Глава

муниципального образования ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________

(подпись)           (контактный телефон)

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г.

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» за период 3 квартал 2022 г. |  | всего | 7509,0 | 5768,846 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3549,0 | 3218,250 |
|  |  | местные бюджеты (дорожный фонд) | 3960,0 | 2550,596 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 7509,0 | 5768,846 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3549,0 | 3218,250 |
|  |  | местные бюджеты (дорожный фонд) | 3960,0 | 2550,596 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава муниципального образования                    ___________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________  ___________________________

(подпись)           (контактный телефон)

_____________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей