АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснознаменского муниципального образования                  Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» января  2025 г. №1                                          п. Краснознаменский

| «О плане мероприятий по благоустройству территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и в целях улучшения благоустройства территории муниципального образования, администрация Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Краснознаменского

муниципального образования			А.А. Спиваков

Приложение №1

к постановлению администрации

Краснознаменского муниципального

образования от 14.01.2025 г. №1

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности (сайт администрации, социальные сети) о проведении месячника | 24.03.2025 | Глава МО |
| 2 | Санитарная уборка прилегающих территорий к зданиям учреждений, организаций и предприятий, частных домовладений | Март-апрель | Глава МО, руководители учреждений |
| 3 | Проведение работ по очистке и благоустройству прилегающей территории у памятника участникам ВОВ в п. Краснознаменский, с. Николаевка | Весь период | Глава МО, главный специалист |
| 4 | Благоустройство могилы Герою Советского Союза Колчеву Н.П. в с. Николаевка | Апрель, июнь, сентябрь | Главный специалист администрации |
| 5 | Благоустройство Аллеи Памяти (скашивание травы в летний период) | Весь период | Глава МО |
| 6 | Побелка деревьев, бордюров, электрических опор, окрашивание фасада административного здания | Апрель | Глава МО, руководители учреждений |
| 7 | Уход за клумбами, высадка рассады цветов, прополка и их полив | Май-сентябрь | Глава МО, руководители учреждений |
| 8 | Благоустройство парка «Зеленый уют» | Весь период | Глава МО |
| 9 | Организация и проведение работ по благоустройству кладбищ, расположенных на территории муниципального образования | Апрель - август | Глава МО |
| 10 | Благоустройство универсальной спортивной и детских площадок, и прилегающей территории | Апрель - август | Глава МО |
| 11 | Ликвидация стихийных свалок | Апрель | Глава МО |
| 12 | Обкос травы вдоль автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории поселения | Июнь-август | Глава МО |
| 13 | Скашивание травы возле социальных объектов, на общественных территориях, около памятников, контейнерных площадок, на детских площадках, в парке | Июнь-август | Глава МО, руководители учреждений |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Июнь-август | Глава МО |
| 15 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения | Ноябрь-декабрь | Глава МО |
| 16 | Щебенение улиц в с. Николаевка | Июнь-июль | Глава МО |
| 17 | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения | Июнь-сентябрь | Глава МО |