АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснознаменского муниципального образования                  Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» февраля  2024 г. №9                                          п. Краснознаменский

| «О плане мероприятий по благоустройству территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и в целях улучшения благоустройства территории муниципального образования, администрация Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Краснознаменского

муниципального образования			А.А. Спиваков

Приложение №1

к постановлению администрации

Краснознаменского муниципального

образования от 01.02.2024 г. №9

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности (сайт администрации, социальные сети) о проведении месячника | 22.03.2024 | Глава МО |
| 2 | Санитарная уборка прилегающих территорий к зданиям учреждений, организаций и предприятий, частных домовладений | Март-апрель | Глава МО, руководители учреждений |
| 3 | Проведение работ по очистке и благоустройству прилегающей территории у памятника участникам ВОВ в п. Краснознаменский | Март-апрель | Глава МО |
| 4 | Строительство памятника участникам ВОВ в с. Николаевка | до 01.09.2024 г. | Главный специалист администрации |
| 5 | Благоустройство могилы Герою Советского Союза Колчеву Н.П. в с. Николаевка | апрель | Главный специалист администрации |
| 6 | Благоустройство Аллеи Памяти (скашивание травы в летний период) | Весь период | Глава МО |
| 7 | Побелка деревьев, бордюров, электрических опор, окрашивание фасада административного здания | Апрель | Глава МО, руководители учреждений |
| 8 | Уход за клумбами, высадка рассады цветов, прополка и их полив | Май-сентябрь | Глава МО, руководители учреждений |
| 9 | Благоустройство парка «Зеленый уют», высадка саженцев туи | апрель | Глава МО |
| 10 | Организация и проведение работ по благоустройству кладбищ, расположенных на территории муниципального образования | Апрель - август | Глава МО |
| 11 | Благоустройство детских площадок и прилегающей территории | Апрель - август | Глава МО |
| 12 | Ликвидация стихийных свалок | Апрель | Глава МО |
| 13 | Ограждение кладбищ в с. Новоалександровка, с. Николаевка | Июнь | Глава МО |
| 14 | Обкос травы вдоль автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории поселения | Июнь-август | Глава МО |
| 15 | Скашивание травы возле социальных объектов, на общественных территориях, около памятников, контейнерных площадок, на детских площадках, в парке | Июнь-август | Глава МО, руководители учреждений |
| 16 | Приобретение и установка универсальной спортивной площадки в п. Краснознаменский | до 01.09.2024 г. | Глава МО |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Июнь-август | Глава МО |
| 18 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения | Ноябрь-декабрь | Глава МО |